Diario de Trabajo — Proyecto TorneoPokemon

Responsabilidad: Base de datos y despliegue en AWS  ·  1º DAM – Proyecto Intermodular 2025-2026

Seguimiento diario de tareas

Día 1 — Planificación inicial y análisis de riesgos

Reunión inicial del equipo. Propusimos el proyecto TorneoPokemon como opción D y redactamos el folio de propuesta para el profesor describiendo la aplicación, su finalidad (gestionar torneos de cartas Pokémon) y el reparto de tareas. Me asigné la parte de base de datos y despliegue en AWS. Realizamos también el análisis de riesgos del puesto de trabajo (IPE).

Día 2 — Diseño de la base de datos

Diseñé el diagrama Entidad-Relación de la base de datos, identificando las entidades principales del torneo. Definí el modelo relacional asegurando la normalización hasta 3FN. Creamos el repositorio GIT y abrí mi primera rama.

Día 3 — Script SQL y datos de prueba

Escribí el script SQL completo con las sentencias CREATE TABLE e INSERT con datos de prueba para poder trabajar desde el principio con datos reales. Verifiqué que el script funcionaba correctamente en local.

Día 6 — Creación de la instancia EC2 en AWS

Creé una instancia EC2 en AWS con Ubuntu Server. Configuré el grupo de seguridad habilitando los puertos SSH (22), HTTP (80) y HTTPS (443). Me conecté al servidor por primera vez mediante SSH usando la clave vockey.pem y verifiqué el acceso correcto.

Día 7 — Instalación del servidor web y configuración del dominio

Instalé Apache2 en el servidor Ubuntu y verifiqué que el servidor web respondía correctamente accediendo desde el navegador, mostrando la página por defecto de Apache2. Registré el dominio torneopkm.me y configuré el DNS apuntando la IP pública de la instancia EC2.

Día 8 — Despliegue final, SSL y documentación

Configuré los permisos del sistema operativo en el servidor. Instalé el certificado SSL gratuito mediante Certbot (Let's Encrypt), quedando el sitio accesible de forma segura en https://torneopkm.me. Añadí también la regla ICMP en el grupo de seguridad para permitir diagnósticos de red mediante ping. Documenté todo el proceso con capturas de pantalla.

Día 9 — Revisión, verificación y redacción de la memoria

Revisé que todo el despliegue funcionaba correctamente. Verifiqué el certificado SSL activo con el comando sudo certbot certificates, confirmando su validez de 85 días. Redacté la memoria técnica correspondiente a la parte de base de datos y despliegue AWS.